THIẾT KẾ MÔ HÌNH VẬN HÀNH AGILE CHO TOÀN MẢNG RIKKEIGO

Phần 1 – Kiến trúc mô hình

1. Các module vận hành

| Module | Trách nhiệm chính |
| --- | --- |
| Product Backlog | Tập hợp, ưu tiên các nhu cầu và yêu cầu của sản phẩm. |
| Sprint Planning | Chọn các hạng mục ưu tiên và lập Sprint Backlog cho Sprint. |
| Development | Đội phát triển thực hiện công việc trong Sprint và tạo Increment. |
| Daily Scrum | Kiểm tra tiến độ, phát hiện trở ngại và điều chỉnh kế hoạch trong Sprint. |
| Sprint Review | Trình bày Increment, lấy phản hồi và cập nhật Product Backlog. |
| Sprint Retrospective | Nhìn lại cách làm và thống nhất cải tiến cho Sprint tiếp theo. |

2. Phân vai

- Product Owner: quản lý và ưu tiên Product Backlog, tối đa hóa giá trị sản phẩm.

- Scrum Master: đảm bảo Scrum được thực hiện đúng, hỗ trợ loại bỏ trở ngại.

- Developers: lập kế hoạch kỹ thuật, phát triển và tạo Increment đạt Definition of Done.

3. Các thành phần Scrum

3 Artifacts:

- Product Backlog: danh sách toàn bộ công việc cần thực hiện.

- Sprint Backlog: các hạng mục được chọn cho Sprint và kế hoạch thực hiện.

- Increment: phần sản phẩm hoàn thành, đáp ứng Definition of Done.

5 sự kiện Scrum:

Sprint → Sprint Planning → Daily Scrum → Sprint Review → Sprint Retrospective → Sprint tiếp theo

Trong mỗi Sprint, đội thực hiện công việc và kiểm tra tiến độ hằng ngày; cuối Sprint có Review để nhận phản hồi và Retrospective để cải tiến.

4. Phạm vi áp dụng cho 3 đội

- Đội Đặt xe: áp dụng Scrum vì yêu cầu thay đổi liên tục.

- Đội Thanh toán: áp dụng Scrum vì yêu cầu cũng thay đổi theo nhu cầu thị trường và sản phẩm.

- Đội Đối soát: không áp dụng nguyên mô hình Scrum chung, vì yêu cầu nghiệp vụ chủ yếu ổn định và chịu ràng buộc pháp lý. Đội này tiếp tục cách làm tuần tự phù hợp với đặc thù, nhưng vẫn có thể sử dụng các nguyên tắc Agile như phản hồi và cải tiến khi cần.

5. Luồng giá trị

Nhu cầu người dùng

↓

Product Backlog

↓

Ưu tiên bởi Product Owner

↓

Sprint Planning

↓

Sprint Backlog

↓

Đội Đặt xe / Thanh toán phát triển

↓

Increment đạt Definition of Done

↓

Sprint Review

↓

Phản hồi khách hàng

↓

Cập nhật Product Backlog

↓

Sprint Retrospective

↓

Cải tiến cách làm

↓

Sprint tiếp theo

↺

Mô hình này thể hiện 4 giá trị Agile: ưu tiên con người và tương tác, sản phẩm chạy được, hợp tác với khách hàng và phản hồi trước thay đổi. Đồng thời dựa trên 3 trụ cột Scrum: minh bạch – kiểm tra – thích nghi.

Phần 2 – Xử lý tình huống

Tình huống 1: Sprint Review không có hạng mục nào đạt Definition of Done

- Phát hiện: tại Sprint Review, khi kiểm tra Increment.

- Ai xử lý: Scrum Team, trong đó Developers chịu trách nhiệm về chất lượng Increment; Scrum Master hỗ trợ quá trình.

- Xử lý: Không coi các hạng mục chưa đạt DoD là Increment hoàn thành. Nhóm phân tích nguyên nhân, đưa phần việc chưa xong trở lại Product Backlog để Product Owner ưu tiên lại và tìm cách cải thiện trong Sprint Retrospective.

Tình huống 2: Đội Thanh toán muốn kéo dài Sprint thêm 1 tuần

- Phát hiện: trong quá trình Sprint và được xem xét trong Daily Scrum/Sprint Planning.

- Ai xử lý: Scrum Master bảo vệ nguyên tắc Scrum; Product Owner và Developers cùng thống nhất cách xử lý phạm vi.

- Xử lý: Không kéo dài Sprint riêng của Đội Thanh toán. Đội giữ chung nhịp Sprint, hoàn thành những hạng mục đạt DoD; phần chưa xong được đưa về Product Backlog để ưu tiên cho Sprint tiếp theo.

Kết luận

Mô hình chung sử dụng Agile/Scrum cho Đội Đặt xe và Thanh toán, trong khi Đội Đối soát giữ cách làm phù hợp với yêu cầu ổn định và pháp lý. Các đội có thể dùng chung nhịp quản trị và định hướng cải tiến nhưng không ép một quy trình giống nhau cho mọi đặc thù.